🌽

MILHO TRADER

Ecossistema de Inteligência para Trading e Análise

Documento de Controle do Projeto (GPM)

Versão 2.0  —  29/06/2026

| ⏳ PENDENTE | 🔄 EM CURSO | ✅ CONCLUÍDA | 🚫 BLOQUEADA |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Objetivo do Projeto

Construir um ecossistema completo de inteligência para trading próprio de milho futuro (CCM B3) e prestação de serviços de análise educacional para clientes individuais, cooperativas, hedge desks e pequenos produtores rurais.

O ecossistema integra coleta automatizada de dados, processamento quantitativo, análise por inteligência artificial (Claude API), dashboard visual interativo e distribuição de relatórios semanais. O objetivo de longo prazo (Fase 5) é uma plataforma multi-commodity de inteligência institucional.

⚠️  ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO:

Todo conteúdo entregue a clientes é qualificado como material educacional e objeto de estudo, não como recomendação personalizada de investimento. Disclaimer obrigatório em todas as entregas externas.

# 2. Status Consolidado das Fases

| FASE | STATUS | PRAZO | GATE |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Arquitetura e Documentação | ✅ APROVADA | 19/Jun/2026 | ✅ Aprovado por Duda |
| Fase 1 — Pipeline de Dados | ✅ APROVADA | Jun/2026 | ✅ Aprovado por Duda |
| Fase 2 — Motor de Análise Claude | 🔄 MVP ENTREGUE | Jun/2026 | 🔄 Workflow manual ativo |
| Fase 3 — Dashboard Visual | 🔄 MVP ENTREGUE | Jun/2026 | 🔄 Em iteração |
| Fase 3B — Inteligência Estrutural | 🔄 EM CURSO | Jul/2026 | ⏳ Aguardando entregas |
| Fase 4 — Automação e Distribuição | ⏳ PENDENTE | A definir | 🚫 Aguarda Gate Fase 3B |
| Fase 5 — Plataforma Institucional | ⏳ HORIZONTE | 2027+ | — |

# 3. Stack Tecnológica

| COMPONENTE | DETALHE |
| --- | --- |
| Linguagem | Python 3.x (Windows 10+) |
| Pipeline CCM | CCMFUT_F_0_Diário.csv — contrato contínuo (sinal de entrada) |
| Pipeline Vencimentos | CCM*.csv — varredura dinâmica da pasta (10 contratos ativos) |
| Pipeline Físico | RTCNI_F_0_Diário.csv — preço físico à vista (convergência) |
| Pipeline Câmbio | WDOFUT_F_0_Diário.csv — câmbio BRL/USD (R$/1000 USD, com header) |
| Pipeline DXY | DOLINDEX_O_0_Diário.csv — Dollar Index macro global |
| Pipeline Juros | DI1F27 + DI1F29 — custo de carrego e estrutura a termo |
| Pipeline ZC/Brent | yfinance (ZC=F, BZ=F) — referência Chicago e petróleo |
| Sazonalidade | sazonalidade_milho.py — módulo proprietário derivado do CCMFUT histórico |
| Motor IA | Claude API (claude-sonnet-4-6) + Skill milho-futuro-analista v1.1 |
| Estratégia v1.0 | EMA 9/20 (principal) + Setup 9.1 (secundário) — sem filtro VHF |
| Convergência | Spread CCM Futuro vs RTCNI — monitoramento semanal com Z-Score |
| Dashboard | milho_dashboard.html + abrir_dashboard.bat (localhost:8000) |
| Automação | Windows Task Scheduler + .bat (cp1252 + CRLF via Python) |
| Distribuição | A definir na Fase 4 |
| Projeto Claude.ai | Milho Trader — base de conhecimento permanente + SYSTEM PROMPT v1.0 |

# 4. Regras do Projeto (Non-Negotiable)

- Nenhuma fase inicia sem o GATE (aprovação formal) da fase anterior.

- Nenhum módulo Python é desenvolvido sem CSV real para validar.

- Todo .bat entregue em cp1252 + CRLF (gerado via Python, não shell heredoc).

- Todo código entregue completo — sem placeholders ou TODOs.

- Relatórios são conteúdo educacional. Disclaimer obrigatório em toda entrega ao cliente.

- Status só muda para CONCLUÍDA após teste com dados reais aprovado pelo Duda.

- Responsável 'Claude' = Claude executa. 'Duda' = Duda executa. 'Duda + Claude' = decisão conjunta.

- WDOFUT substitui DOLFUT como fonte de câmbio operacional (arquivo com header, cotação R$/1000 USD).

- Contratos CCM por vencimento: pipeline varre CCM*.csv dinamicamente — não requer alteração de código ao adicionar/remover contratos.

- Convergência futuro×físico (RTCNI) integrada — spread histórico médio R$6,51/sc, máx R$18,22.

- Estratégia v1.0 validada: EMA 9/20 (WR 66,7%, FR 10,1x) + Setup 9.1 (WR 37,9%, FR 5,6x). Sem filtro VHF.

- Sazonalidade proprietária derivada do CCMFUT histórico — não de bancos externos.

# 5. Fases e Tarefas

## FASE 0 — Arquitetura e Documentação

| STATUS | ✅ APROVADA | PRAZO | 19/Jun/2026 — CONCLUÍDA |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo: Documentar o ecossistema completo antes de qualquer desenvolvimento. Gate cumprido.

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Definir objetivo e escopo do projeto | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 0.2 | Definir tratamento regulatório (conteúdo educacional) | ✅ CONCLUÍDA | Duda |
| 0.3 | Mapear fontes de dados (CSV + yfinance) | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 0.4 | Criar documento de controle do projeto (GPM v1.0) | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 0.5a | Backtest e validação da estratégia v1.0 | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 0.5 | Definir SYSTEM PROMPT do agente de análise | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 0.6 | Definir estrutura do Projeto Claude.ai | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 0.7 | Definir SOP semanal detalhado | 🔄 EM CURSO | Duda+Claude |
| 0.8 | Aprovar arquitetura — GATE para Fase 1 | ✅ CONCLUÍDA | Duda |

## FASE 1 — Pipeline de Dados

| STATUS | ✅ APROVADA | PRAZO | Jun/2026 — CONCLUÍDA |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo: Pipeline Python que coleta, processa e padroniza todos os dados em dados_milho.json. Validado com dados reais na máquina do Duda (C:\Projetos Phyton\Milho — typo real da máquina).

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Receber e validar CSVs de CCM B3 (OHLCV + vencimentos) | ✅ CONCLUÍDA | Duda |
| 1.2 | Integrar RTCNI (preço físico) e WDOFUT (câmbio) | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 1.3 | Integrar DI1F27 + DI1F29 (custo de carrego) | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 1.4 | Integrar ZC via yfinance + Brent via CSV Profit | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 1.5 | Integrar DXY (DOLINDEX_O_0_Diário.csv) | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 1.6 | Desenvolver pipeline.py + schema do JSON | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 1.7 | Criar rodar_pipeline.bat (cp1252 + CRLF via Python) | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 1.8 | Teste end-to-end com dados reais — pipeline 100% OK | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 1.9 | Aprovar pipeline — GATE para Fase 2 | ✅ CONCLUÍDA | Duda |

## FASE 2 — Motor de Análise Claude

| STATUS | 🔄 MVP ENTREGUE | PRAZO | Jun/2026 — Workflow manual ativo |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo: Agente Claude consumindo dados_milho.json e gerando relatório semanal estruturado. MVP entregue com workflow manual (sem API key em uso durante testes — decisão de custo).

Workflow atual: rodar pipeline → abrir dados_milho.json → colar JSON no Claude.ai → receber relatório completo. Funcional e validado em produção (29/06/2026).

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Criar Projeto Claude.ai 'Milho Trader' | ✅ CONCLUÍDA | Duda |
| 2.2 | Carregar base de conhecimento no Projeto | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 2.3 | Desenvolver gerar_relatorio.py | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 2.4 | Definir e validar SYSTEM PROMPT v1.0 + skill | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 2.5 | Teste de geração — relatório semanal completo (Quick WIN 29/06/2026) | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 2.6 | Automatizar via API (eliminar paste manual) | ⏳ PENDENTE | Claude+Duda |
| 2.7 | Aprovar motor de análise — GATE para Fase 3 | ✅ CONCLUÍDA | Duda |

## FASE 3 — Dashboard Visual

| STATUS | 🔄 MVP ENTREGUE | PRAZO | Jun/2026 — Em iteração |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo: Dashboard HTML interativo consumindo dados_milho.json. MVP entregue com 5 abas funcionais.

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Definir abas e métricas do dashboard | ✅ CONCLUÍDA | Duda+Claude |
| 3.2 | Desenvolver milho_dashboard.html (dark theme, 5 abas) | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 3.3 | Integrar dados_milho.json (localhost:8000) | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 3.4 | Criar abrir_dashboard.bat (Python HTTP server) | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 3.5 | Demo mode (funciona sem dados_milho.json) | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 3.6 | Atualizar dashboard para Fase 3B (aba Sazonalidade) | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 3.7 | Aprovar dashboard — GATE para Fase 4 | 🔄 EM CURSO | Duda |

## FASE 3B — Inteligência Estrutural

| STATUS | 🔄 EM CURSO | PRAZO | Jul/2026 — Desbloqueada em 29/06/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo: Expandir o ecossistema além do contrato ativo para análise estrutural completa: Basis, frete, COT, fundamentos, sazonalidade proprietária, curva completa e Structural Bias Score.

Marco: sazonalidade_milho.py entregue em 29/06/2026 — primeiro módulo da Fase 3B operacional.

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3B.1 | Módulo sazonalidade_milho.py — derivado do CCMFUT histórico | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 3B.2 | Integrar sazonalidade no pipeline.py (trecho disponível) | 🔄 EM CURSO | Duda+Claude |
| 3B.3 | Basis Campinas/CEPEA — parser Excel semanal (cepea.esalq.usp.br) | ⏳ PENDENTE | Claude+Duda |
| 3B.4 | Frete MT→Campinas ESALQ-LOG — entrada manual quinzenal | ⏳ PENDENTE | Duda+Claude |
| 3B.5 | COT Report ZC Chicago — posicionamento especulativo/comercial | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 3B.6 | CONAB estoques + MDIC exportações — módulo fundamentos | ⏳ PENDENTE | Claude+Duda |
| 3B.7 | Full curve analysis — sinais individuais por vencimento CCM | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 3B.8 | Calendar spreads puros vs custo de carrego DI + sazonalidade | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 3B.9 | Adjusted Strike (Strike + Basis) — framework B3 | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 3B.10 | Consolidated Structural Bias Score (4 dimensões) | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 3B.11 | Diagnóstico de câmbio — decomposição milho/câmbio/misto | ✅ CONCLUÍDA | Claude |
| 3B.12 | Aprovar Fase 3B — GATE para Fase 4 | ⏳ PENDENTE | Duda |

## FASE 4 — Automação e Distribuição

| STATUS | ⏳ PENDENTE | PRAZO | A definir — aguarda Gate Fase 3B |
| --- | --- | --- | --- |

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Desenvolver executar_semanal.bat (orquestrador completo) | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 4.2 | Configurar Task Scheduler Windows | ⏳ PENDENTE | Duda+Claude |
| 4.3 | Integrar Claude API (eliminar workflow manual) | ⏳ PENDENTE | Duda+Claude |
| 4.4 | Definir canal de distribuição (WhatsApp/Telegram/e-mail) | ⏳ PENDENTE | Duda |
| 4.5 | Implementar fluxo de emergência (WASDE/CONAB) | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 4.6 | Redigir manual de operação do ecossistema | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 4.7 | Teste end-to-end completo | ⏳ PENDENTE | Duda+Claude |
| 4.8 | GO LIVE — aprovação final | ⏳ PENDENTE | Duda |

## FASE 5 — Plataforma Institucional (Horizonte 2027+)

| STATUS | ⏳ HORIZONTE | PRAZO | 2027+ — Não iniciada |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo de longo prazo: plataforma multi-commodity de inteligência para clientes institucionais (cooperativas, hedge desks, tradings). Arquitetura e escopo a definir após consolidação das Fases 1–4.

# 6. Sazonalidade Proprietária — Resultados (v1.0)

Fonte: CCMFUT_F_0_Diário.csv | Período: 01/Jul/2024 a 26/Jun/2026 | 497 observações

Metodologia: desvio percentual relativo à média anual por ano-calendário (elimina viés de nível de preço).

⚠️  Aviso: base de 3 anos-calendário (~2 anos de dados completos). Padrões direcionais confiáveis; amplitudes com incerteza estatística (n=18–24 obs/quinzena).

| Mês | Fase Agrícola | Desvio | ±σ | Mín | Máx | Viés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | PLANTIO_SAFRINHA | -1,1% | 5,1% | -7,8% | +8,4% | ⬇ BAIXISTA → NEUTRO |
| Fev | COLHEITA_VERÃO | +1,3% | 3,5% | -6,6% | +7,1% | ⬆ ALTISTA (colheita verão) |
| Mar | COLHEITA_VERÃO | +6,3% | 2,7% | +2,9% | +14,6% | ⬆ PICO HISTÓRICO |
| Abr | COLHEITA_VERÃO | +1,9% | 4,1% | -6,0% | +9,3% | ⬆ ALTISTA (final colheita) |
| Mai | COLHEITA_SAFRINHA | -2,0% | 2,1% | -5,8% | +4,0% | ⬇ BAIXISTA (inicio safrinha) |
| Jun | COLHEITA_SAFRINHA | -4,4% | 2,7% | -8,0% | +0,3% | ⬇ BAIXISTA (pico safrinha) |
| Jul | COLHEITA_SAFRINHA | -5,0% | 3,8% | -10,8% | +2,3% | ⬇ MÍNIMO HISTÓRICO |
| Ago | ENTRESSAFRA | -2,9% | 3,4% | -7,6% | +2,5% | ↗ NEUTRO → ALTISTA |
| Set | PLANTIO_VERÃO | -1,3% | 1,6% | -4,9% | +1,9% | ↗ ALTISTA (plantio) |
| Out | PLANTIO_VERÃO | +0,8% | 3,5% | -4,5% | +8,4% | ⬆ ALTISTA |
| Nov | ALTA_SAZONAL | +3,2% | 3,8% | -1,4% | +10,1% | ⬆ ALTA SAZONAL |
| Dez | ALTA_SAZONAL | +4,3% | 3,6% | -1,8% | +10,9% | ⬆ ALTA SAZONAL |

Status atual (29/Jun/2026): Jun-Q2 → desvio -5,0% (±2,1%). Próxima quinzena Jul-Q1 → -6,8%. Tendência BAIXISTA. Virada sazonal histórica ocorre em Jul-Q2.

# 7. Próximos Passos Imediatos

| # | AÇÃO | RESP. | BLOQUEIO? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integrar sazonalidade_milho.py no pipeline.py (trecho disponível) | Claude + Duda | — |
| 2 | Integrar Basis CEPEA — parser do Excel semanal (cepea.esalq.usp.br) | Claude + Duda | Duda baixa Excel |
| 3 | Integrar frete ESALQ-LOG (entrada manual quinzenal → JSON) | Claude | Duda informa valor |
| 4 | COT Report ZC Chicago — integração semanal | Claude | — |
| 5 | CONAB estoques + MDIC exportações — módulo de fundamentos | Claude + Duda | — |
| 6 | Consolidated Structural Bias Score (Macro + Técnico + Físico + Sazonalidade) | Claude | Depende de 2,3,4,5 |
| 7 | Full curve analysis — sinais individuais por vencimento CCM | Claude | — |
| 8 | Calendar spreads puros vs custo de carrego DI + sazonalidade | Claude | Depende de 6 |
| 9 | Automatizar workflow — integrar chave API Claude (eliminar paste manual) | Claude + Duda | Requer API key |
| 10 | Atualizar milho_dashboard.html para Fase 3B (aba Sazonalidade) | Claude | Depende de 1 |
| 11 | Fase 4 — automação e distribuição (Gate Fase 3B) | Claude + Duda | Aguarda Gate 3B |

# 8. Quick WIN — Registro (29/Jun/2026)

Primeira demonstração end-to-end do ecossistema em produção:

- Pipeline rodou sem erros (dados reais, 5 fontes, 29/06/2026 07:50)

- dados_milho.json gerado com 10 vencimentos CCM, RTCNI, DI, câmbio, ZC

- Relatório semanal completo gerado no Claude.ai — todas as seções, tom duplo, disclaimer

- sazonalidade_milho.py entregue e validado (497 obs, Jul/2024–Jun/2026)

- Anomalia de carrego detectada: CCMF27 +R$5,53/sc acima do preço justo DI

- Prêmio doméstico quantificado: CCM +28,1% vs paridade internacional

- GPM v2.0 atualizado refletindo estado real do projeto

Documento gerado automaticamente — Claude + Duda Tamandaré — Milho Trader v2.0