🌽

MILHO TRADER

Ecossistema de Inteligência para Trading e Análise

Documento de Controle do Projeto (GPM)

Versão 1.0  —  19/06/2026

LEGENDA DE STATUS

| ⏳ PENDENTE | 🔄 EM CURSO | ✅ CONCLUÍDA | 🚫 BLOQUEADA |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Objetivo do Projeto

Construir um ecossistema completo de inteligência para trading próprio de milho futuro (CCM B3) e prestação de serviços de análise educacional para clientes individuais, cooperativas e pequenos produtores rurais.

O ecossistema integra coleta automatizada de dados, processamento quantitativo, análise por inteligência artificial (Claude API), dashboard visual e distribuição de relatórios semanais.

⚠️  ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO:

Todo conteúdo entregue a clientes é qualificado como material educacional e objeto de estudo, não como recomendação personalizada de investimento. Disclaimer obrigatório em todas as entregas externas.

# 2. Stack Tecnológica

| COMPONENTE | DETALHE |
| --- | --- |
| Linguagem | Python 3.x (Windows) |
| Pipeline CCM | CCMFUT_F_0_Diário.csv — contrato contínuo (sinal entrada) |
| Pipeline Vencimentos | CCM*.csv — contratos por vencimento (varredura dinâmica da pasta) |
| Pipeline Físico | RTCNI_F_0_Diário.csv — preço físico à vista (convergência futuro×físico) |
| Pipeline Câmbio | WDOFUT_F_0_Diário.csv — câmbio BRL/USD operacional (R$/1000 USD, com header) |
| Pipeline DXY | DOLINDEX_O_0_Diário.csv — Dollar Index macro global |
| Pipeline Juros | DI1F27 + DI1F29 — juro futuro (custo de carrego e estrutura a termo) |
| Pipeline ZC/Brent | yfinance (ZC=F, BZ=F) — referência Chicago e petróleo |
| Motor IA | Claude API (claude-sonnet-4-6) + Skill milho-futuro-analista v1.1 |
| Estratégia v1.0 | EMA 9/20 (principal) + Setup 9.1 (secundário) — sem filtro VHF |
| Convergência | Spread CCM Futuro vs RTCNI — monitoramento semanal |
| Dashboard | HTML + JavaScript (localhost:8000) |
| Automação | Windows Task Scheduler + .bat (cp1252 + CRLF via Python) |
| Distribuição | A definir na Fase 4 |
| Projeto Claude.ai | Milho Trader (base de conhecimento + SYSTEM PROMPT v1.0) |

# 3. Regras do Projeto (Non-Negotiable)

- Nenhuma fase inicia sem o GATE (aprovação formal) da fase anterior.

- Nenhum módulo Python é desenvolvido sem CSV real para validar.

- Todo .bat entregue em cp1252 + CRLF (gerado via Python, não shell heredoc).

- Todo código entregue completo — sem placeholders ou TODOs.

- Relatórios são conteúdo educacional. Disclaimer obrigatório em toda entrega ao cliente.

- Status só muda para CONCLUÍDA após teste com dados reais aprovado pelo Duda.

- Responsável 'Claude' = Claude executa. 'Duda' = Duda executa. 'Duda + Claude' = decisão conjunta.

- WDOFUT substitui DOLFUT como fonte de câmbio operacional (arquivo com header, cotação R$/1000 USD).

- Contratos CCM por vencimento: pipeline varre CCM*.csv dinamicamente — não requer alteração de código ao adicionar/remover contratos.

- Convergência futuro×físico (RTCNI) integrada na v1.0 — spread histórico médio R$6,51/sc, máx R$18,22.

- Estratégia v1.0 validada: EMA 9/20 (WR 66,7%, Fat.Rec 10,1x) + Setup 9.1 (WR 37,9%, Fat.Rec 5,6x). Sem filtro VHF.

# 4. Fases e Tarefas

## FASE 0 — Arquitetura e Documentação

| STATUS | 🔄 EM CURSO | PRAZO | 19/Jun/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo:

Documentar o ecossistema completo antes de qualquer desenvolvimento. Nenhuma fase posterior inicia sem aprovação desta.

Entregas esperadas:

- Documento de arquitetura do ecossistema (este arquivo)

- Mapa de dados: fontes, formatos, frequência de atualização

- Fluxo operacional semanal (SOP)

- Decisões de design registradas e aprovadas

Tarefas:

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Definir objetivo e escopo do projeto | ✅ CONCLUÍDA | Duda + Claude |
| 0.2 | Definir tratamento regulatório (conteúdo educacional) | ✅ CONCLUÍDA | Duda |
| 0.3 | Mapear fontes de dados (CSV + yfinance) | ✅ CONCLUÍDA | Duda + Claude |
| 0.4 | Criar documento de controle do projeto (GPM) | 🔄 EM CURSO | Claude |
| 0.5a | Backtest e validação da estratégia operacional v1.0 | ✅ CONCLUÍDA | Duda + Claude |
| 0.5 | Definir SYSTEM PROMPT do agente de análise | ✅ CONCLUÍDA | Duda + Claude |
| 0.6 | Definir estrutura do Projeto Claude.ai | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 0.7 | Definir SOP semanal detalhado | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 0.8 | Aprovar arquitetura — GATE para Fase 1 | ⏳ PENDENTE | Duda |

📌  GATE: Fase 1 só inicia após aprovação formal da Fase 0.

## FASE 1 — Pipeline de Dados

| STATUS | ⏳ PENDENTE | PRAZO | A definir |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo:

Construir o pipeline Python que coleta, processa e padroniza todos os dados em dados_milho.json.

Entregas esperadas:

- dados_acao_milho.py — leitura CSV CCM B3 (OHLCV)

- oi_milho.py — leitura CSV OI opções CCM

- zc_cme.py — coleta ZC via yfinance

- macrodata.py — USDBRL, Brent via yfinance

- fisico_milho.py — leitura CSV físico regional

- pipeline.py — orquestrador, gera dados_milho.json

- rodar_pipeline.bat — execução com cp1252 + CRLF

- Validação com dados reais (CSVs do Duda)

Tarefas:

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Receber e validar CSVs de CCM B3 (OHLCV) | ⏳ PENDENTE | Duda |
| 1.2 | Receber e validar CSV de OI opções CCM | ⏳ PENDENTE | Duda |
| 1.3 | Receber e validar CSV físico regional | ⏳ PENDENTE | Duda |
| 1.4 | Desenvolver dados_acao_milho.py | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 1.5 | Desenvolver oi_milho.py | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 1.6 | Desenvolver zc_cme.py + macrodata.py | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 1.7 | Desenvolver pipeline.py + schema do JSON | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 1.8 | Teste end-to-end com dados reais | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 1.9 | Aprovar pipeline — GATE para Fase 2 | ⏳ PENDENTE | Duda |

⚠️  BLOQUEIO: Aguardando GATE da Fase 0 + entrega dos CSVs pelo Duda.

📌  Regra: nenhum módulo Python desenvolvido sem CSV real para validar.

## FASE 2 — Motor de Análise Claude

| STATUS | ⏳ PENDENTE | PRAZO | A definir |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo:

Configurar o agente Claude para consumir dados_milho.json e gerar relatório estruturado em markdown/PDF.

Entregas esperadas:

- SYSTEM PROMPT v1.0 do agente (definido na Fase 0)

- Projeto Claude.ai 'Milho Trader' configurado com base de conhecimento

- Script gerar_relatorio.py — chama API Claude com JSON + prompt

- Template do relatório semanal (markdown + PDF)

- Disclaimer educacional padronizado

- Teste de geração com dados reais

Tarefas:

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Criar Projeto Claude.ai 'Milho Trader' | ⏳ PENDENTE | Duda |
| 2.2 | Carregar base de conhecimento no Projeto | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 2.3 | Desenvolver gerar_relatorio.py | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 2.4 | Definir e validar template do relatório | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 2.5 | Teste de geração — análise semanal completa | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 2.6 | Aprovar motor de análise — GATE para Fase 3 | ⏳ PENDENTE | Duda |

⚠️  BLOQUEIO: Aguardando GATE da Fase 1.

📌  A skill milho-futuro-analista já está pronta e será carregada na base de conhecimento do Projeto.

## FASE 3 — Dashboard Visual

| STATUS | ⏳ PENDENTE | PRAZO | A definir |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo:

Construir dashboard HTML interativo consumindo dados_milho.json — visão própria e para clientes.

Entregas esperadas:

- milho_dashboard.html — 5 abas: Decisão, Técnico, Fundamentos, Sazonalidade, Opções

- Integração com dados_milho.json (via servidor local localhost:8000)

- Semáforo Go/No-Go baseado nas 7 camadas

- Gráfico de paridade e câmbio implícito

- atualizar_dashboard.bat

Tarefas:

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Definir abas e métricas do dashboard | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 3.2 | Desenvolver estrutura HTML base | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 3.3 | Integrar dados_milho.json | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 3.4 | Implementar semáforo 7 camadas | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 3.5 | Teste visual e validação com Duda | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 3.6 | Aprovar dashboard — GATE para Fase 4 | ⏳ PENDENTE | Duda |

⚠️  BLOQUEIO: Aguardando GATE da Fase 2.

📌  Padrão visual baseado no Petrobras Intelligence Dashboard já desenvolvido.

## FASE 4 — Automação e Distribuição

| STATUS | ⏳ PENDENTE | PRAZO | A definir |
| --- | --- | --- | --- |

Objetivo:

Automatizar todo o fluxo semanal e criar canal de distribuição dos relatórios para clientes.

Entregas esperadas:

- Task Scheduler Windows — execução automática pipeline + relatório

- executar_semanal.bat — orquestrador completo

- Sistema de distribuição (WhatsApp/Telegram/e-mail a definir)

- Fluxo de emergência WASDE/CONAB

- Manual de operação do ecossistema

Tarefas:

| ID | TAREFA | STATUS | RESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Desenvolver executar_semanal.bat | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 4.2 | Configurar Task Scheduler Windows | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 4.3 | Definir canal de distribuição | ⏳ PENDENTE | Duda |
| 4.4 | Implementar fluxo de emergência (WASDE/CONAB) | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 4.5 | Redigir manual de operação | ⏳ PENDENTE | Claude |
| 4.6 | Teste end-to-end completo do ecossistema | ⏳ PENDENTE | Duda + Claude |
| 4.7 | GO LIVE — aprovação final | ⏳ PENDENTE | Duda |

⚠️  BLOQUEIO: Aguardando GATE da Fase 3.

📌  Canal de distribuição é decisão do Duda — impacta o design desta fase.

# 5. Próximos Passos Imediatos

| # | AÇÃO | RESP. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Completar tarefas 0.5, 0.6 e 0.7 (SYSTEM PROMPT + Projeto Claude.ai + SOP) | Duda + Claude |
| 2 | Duda aprovar Fase 0 (tarefa 0.8) — GATE para iniciar Fase 1 | Duda |
| 3 | Duda enviar CSVs (CCM OHLCV + OI + físico regional) para validação | Duda |
| 4 | Claude desenvolver pipeline Fase 1 (após GATE + CSVs) | Claude |

Documento gerado automaticamente — Claude + Duda Tamandaré — Milho Trader v1.0